Informacja z realizacji programu termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego

„Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” realizowana jest z budżetu Powiatu Ząbkowickiego oraz dofinansowywana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki i dotacji zgodnie z umowami z dnia 12.01.2012r. o nr 21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P oraz

19/2012/Wn-01/OA-TR-KU/D.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009-2014

W ramach powyższego przedsięwzięcia prace termomodernizacyjne realizowane są w następujących obiektach:

- budynek główny szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,

- budynek internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,

- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ząbkowicach Śl.,

- budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie,

- budynek główny szkoły, sali gimnastycznej oraz warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl.,

- budynek główny szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbk.,

Koszt realizacji projektu zgodnie z umowami wynosi:

Koszt całkowity (KC) zadania 		12 196 960,11 zł.

Koszt kwalifikowany (KK) zadania 		11 608 549,38 zł.

Koszt niekwalifikowany (NK) zadania	     588 410,73 zł. (pokrywany ze środków własnych

powiatu)

Wartość dotacji                                               3 482 564,81 zł

Wartość pożyczki                                            6 965 129,62 zł

I. Zadania zrealizowane w latach 2009-2011

Wykonanie audytów energetycznych na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania 14 016,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Zadanie obejmowało następujące prace:

- ocieplenie ścian zewnętrznych III kondygnacji i pionu sanitarnego,

- ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza, stropodachu nad budynkiem szkoły, stropu nad ostatnią kondygnacją (nad salami lekcyjnymi),

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych

- wymiana instalacji c.o. i źródła ciepła.

W ramach realizacji zadania poniesiono następujące nakłady:

W 2009r.

- dokonano wymiany kotła c.o. który uległ awarii – 90 000,00 zł.

- opracowano dokumentację projektową na prace ociepleniowe budynku głównego -11 224,00zł.

W 2010r.

- wykonano prace budowlane termomodernizacyjne, których łączny koszt wyniósł 706 892,22zł. (w tym termomodernizacja 588 741,47zł.). Prace te nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 8 540,00zł.

- opracowano również dokumentację projektową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania - 35 000,00zł.

- wykonano wymianę instalacji  c.o. i c.w.u. – 319 443,46zł. Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 4 880,00zł.

Łączny koszt zadania wyniósł - 1 175 979,68 zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne – 1 057 828,93 zł

- pozostałe prace remontowe  – 118 150,75 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w latach 2009-2010r.

II. Zadania zrealizowane w 2012r.

1. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Zadanie obejmuje następujące prace:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych,

- ocieplenie stropodachu zaplecza kuchennego styropianem wraz z wymianą poszycia dachowego papą oraz instalacją odgromową,

- ocieplenie stropodachu świetlicy poprzez ocieplenie przestrzeni powietrznej stropodachu granulatem wełny mineralnej wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacją odgromową,

- wymiana okien wraz z podokiennikami,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- kompleksowa  wymiana instalacji c.o. w całym budynku ,

- wydzielenie instalacji c.o. mieszkania oraz montaż źródła ciepła – koszt niekwalifikowany.

Realizacja zadania i nakłady:

Prace instalacyjne

W 2010r.

- wykonano dokumentację projektową - 14 640,00 zł

W 2012r.:

- dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej - 3 559,04 zł (łącznie z pracami dociepleniowymi)

- wykonano wymianę instalacji  c.o. i c.w.u. – 160 207,39 zł. Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 460 zł.

Odbiór robót instalacyjnych dokonano w dniu  07.05.2012r.

Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wymianą zewnętrznej sieci c.o.  łączącej budynek główny z gospodarczym spowodowana awarią sieci - 14 645,43 zł.

Odbiór robót dodatkowych nastąpił  19.06.2012r.

Prace dociepleniowe

W 2012r.

- wykonano prace budowlane polegające na dociepleniu obiektu – 528 067,74 zł. Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 8 487 zł.

Odbiór prac nastąpił 14.11.2012r.

Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku głównego (wymiana drzwi zewnętrznych szt.3, luksferów w dwóch oknach  na okna PCV, wymiana pokrycia zadaszenia  i wykonanie hydrotermomodernizacji z drenażem odwadniającym w części zachodniej budynku) - 54 434,76 zł. Odbiór robót dodatkowych nastąpił  14.11.2012r.

Łączny koszt zadania wynosi  786 501,36 zł., w tym:

- prace termomodernizacyjne  – 717 421,17zł

- pozostałe prace remontowe  – 69 080,19zł.

Okres realizacji zadania 2011-2012r.

2. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach ul. B.Chrobrego 12

Zadanie obejmuje następujące prace:

- ocieplenie poddasza ścian wewnętrznych oraz  skosów i stropów wełną mineralną,

- wymiana okien wraz z podokiennikami,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- kompleksowa wymianę instalacji c.o. i c.w.u.  oraz modernizacja kotłowni.

Realizacja zadania i nakłady:

W 2010 r.

- dokonano  wymiany kotłów z uwagi na awarię – 22 962,00 zł.

- wykonano dokumentację projektową robót termomodernizacyjnych i remontowych –

42 700,00zł (w tym termomodernizacja 24 400,00zł.)

W 2012r.

- dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej – 3 182,00 zł.

- wykonano prace budowlane (termomodernizacyjne i remontowe) – 1 429 746,24 zł. (w tym wartość robót termomodernizacyjnych 525 624,07zł.) Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 12 054,00 zł. (w tym termomodernizacja 5 658,00zł.)

Projekt budowlany obejmował również renowację elewacji, remont konstrukcji więźby dachowej i ścian poddasza, wymiana pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, rozbudowa sieci hydrantowej, dostosowanie dróg ewakuacyjnych i przystosowanie pomieszczeń magazynowych do wymogów p.poż, wykonanie łazienek przy pokojach oraz wymianę instalacji zimnej wody. Wartość

robót dodatkowych remontowych wyniosła 904 122,17 zł.

Odbiór robót dokonano w dniu  06.11.2012r.

Łączny koszt zadania wynosi  1.510 644,24zł., w tym:

- prace termomodernizacyjne – 581 826,07zł

- prace remontowe  – 928 818,17 zł.

Okres realizacji zadania lata 2011-2012r.

Podczas realizacji w/w robót ZSP Ziębice z własnych środków wykonał  prace remontowe obejmujące remont instalacji elektrycznej w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych oraz na poddaszu, wzmocnienie stropu na I piętrze,  remont instalacji wod-kan. w kuchni oraz ułożenie płytek w holu na parterze.

Koszt robót wyniósł ogółem 30 000 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ząbkowicach Śl.ul. Proletariatczyków 9

Zadanie obejmuje następujące prace:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski betonowej, oraz wymiana instalacji  odgromowej i uziemiającej,

- ocieplenie ścian przy gruncie wraz z wykonaniem hydroizolacji, drenażu,

- ocieplenie ścian wewnętrznych auli wełną mineralną,

- ocieplenie dachu budynku szkoły, kotłowni i internatu styropianem laminowanym papą,  wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem szkolnym, parterowym i kotłownią oraz wymiana pokrycia  dachowego nad internatem, budynkiem biurowo-administracyjnym oraz halą sportową,

- wymiana okien wraz z podokiennikami,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- kompleksowa wymianę instalacji c.o. i  c.w.u. oraz modernizacja kotłowni.

Projekt budowlany obejmuje również niezbędne prace remontowe w kotłowni (posadzki, tynki, roboty malarskie) oraz  wymianę instalacji zimnej wody, które to roboty nie wchodzą w zakres prac

termomodernizacyjnych.

Realizacja zadania i nakłady:

Prace instalacyjne

W 2010r.

- opracowano dokumentacje projektową na wymianę c.o. i c.w.u. - 24 000,00zł.

W 2012r.

- dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na c.o. i c.w.u.  – 1 478,68zł.

- wykonano prace budowlane – 1 217 218,70 zł.. (w tym termomodernizacja 1 105 954,48zł.) Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 9 225,00zł. (w tym termomodernizacja 7 380,00zł.)

Odbiór robót dokonano w dniu  26.10.2012r.

Prace dociepleniowe

W 2012r.

- dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej – 1 813,02 zł.

- wykonano prace ociepleniowe - 2.239.109,91zł. (w tym termomodernizacja 2 072 858,02zł.). Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 17 835,00zł.

Odbiór robót dokonano w dniu  30.11.2012r.

Łączny koszt zadania wynosi  3 510 680,31zł, w tym:

- prace termomodernizacyjne – 3 231 319,20zł

- pozostałe prace remontowe  –  279 361,11zł.

Okres realizacji zadania lata 2011-2012r.

Oprócz wyżej przedstawionych prac, których inwestorem jest Powiat Ząbkowicki, SOSW wykonał dodatkowe prace związane z termomodernizacją m.in. naprawę ściany w łazience na parterze, rozebranie dwóch komórek gospodarczych kolidujących z wykonaniem ocieplenia, wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w budynku głównym (internatu), remont instalacji ppoż. oraz stropu

w bibliotece. Koszt robót wyniósł ogółem 46 969 zł.

Ponadto Wykonawca robót dociepleniowych wykonał dodatkowo remont schodów oraz opaskę wokół budynków za kwotę 5 000zł. które koszty pokrył SOSW, natomiast Powiat Ząbkowicki zabezpieczył materiały (obrzeża i żwir) o wartości 3 812 zł.

W 2012r. wykonano również dla ww. obiektów po wykonaniu prac świadectwa energetyczne za łączną kwotę 922,50zł.

III. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2014

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17

Prace termomodernizacyjne prowadzone będą w budynku głównym (szkoły), warsztatów i sali gimnastycznej i obejmowały będą swoim zakresem:

-  ocieplenie ścian zewnętrznych siłowni i warsztatów,

- ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza w budynku głównym,

- ocieplenie dachu w budynku warsztatów,

- ocieplenie stropodachu siłowni i warsztatów,

- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku głównym , sali gimnastycznej

- wymiana okien, drzwi oraz instalacji i c.o. we wszystkich obiektach ZSP.

W 2009r.

- wykonano dokumentację projektową na prace dociepleniowe głównego budynku ZSP - 13 613,88 zł,

W 2013r. przewidziane jest:

- opracowanie dokumentacji technicznej w I kw.2013r.

- wykonanie prac przewidziane jest w I-IV kwartale 2013r.

Szacunkowa wartość zadania tj. robót budowlanych, dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego wynosi 4 438 103,13 zł.

Ponadto zachodzi konieczność wykonania robót związanych z termomodernizacją Sali gimnastycznej i warsztatów.  Na budynku sali gimnastycznej m.in.: remont elewacji, konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu wraz z  wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

Natomiast na budynku warsztatów wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad trzy kondygnacyjną częścią budynku.

Szacunkowy koszt robót dodatkowych 380 000 zł.

Okres realizacji zadania 2013r.

Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 21:

Prace termomodernizacyjne będą prowadzone w budynku głównym

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie,

- wymiana instalacji c.o.

W 2013r. przewidziane jest:

- opracowanie dokumentacji technicznej w IV kw.2013r.

W 2014r. przewidziane jest:

- wykonanie prac przewidziane jest w I-IV kwartale 2014r.

Szacunkowa wartość zadania tj. robót budowlanych, dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego przyjęta w harmonogramie wyniesie 724 534.45 zł.

Okres realizacji zadania  2013-2014r.

Planowane w audytach oszczędności związane z zakończeniem prac termomodernizacyjnych, pomniejszające koszty eksploatacyjne obiektów  wyniosą łącznie od 2015r. 723 786 zł./rok

Reasumując od 2009r. do 6.12.2012r. w ramach zadań termomodernizacyjnych wykonano łącznie z robotami remontowymi prace w kwocie 6 984 728,09zł. na 4 obiektach szkolnych, których koszty bezpośrednio poniósł Powiat Ząbkowicki.

Natomiast Zarządcy remontowanych obiektów wydatkowali  kwotę 81 969 zł.

Opracowali:

Jan Kargol

Mirosława Słowiak