załącznik nr 5 do SIWZ

-PROJEKT-

U M O W A  Nr ……………….. /2011

o roboty budowlane

zawarta w dniu ……………….. w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą

57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez

Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1 ………………………………………………….

2. …………………………………………………

przy kontrasygnacie

1. ………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą

…………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania pn.

„Dobudowa windy dla osób  niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w

Ząbkowicach Śl. przy ul. Wrocławskiej 17”.

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

1) Roboty budowlane związane z dobudową szybu windy.

2) Roboty elektryczne zasilania dźwigu z istniejącej instalacji w budynku.,

3) Dostawę i montaż dźwigu osobowego,

4) Roboty budowlane w strefie wejściowej.

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiące zał. nr 9 -11 SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym

i zasadami wiedzy technicznej, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów określonych

w ust.3 w celu uzyskania założonych efektów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

5. Zamawiający oświadcza, że na dobudowę windy posiada pozwolenie na budowę Starosty

Ząbkowickiego nr 77/10 z dnia 31.03.2010r o pozwoleniu na budowę oraz  decyzję nr 222/2010 z dnia

30.03.2010r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  we Wrocławiu Delegatury w

Wałbrzychu o pozwoleniu na prowadzenie prac i robót przy zabytku.

§ 2

### Wymogi materiałowe

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 ze zm.)

oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3. Dźwig musi posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania

na terenie Polski.

#### § 3

#### Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2012 r.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy oświadczenie kierownika

budowy, kierownika robót elektrycznych  (kserokopie uprawnień budowlanych, dokumentu

potwierdzającego  przynależność do izby samorządu zawodowego) niezbędnych do zawiadomienia

przez Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych na

budowie.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę będących przedmiotem umowy do 14 dni od daty

przekazania placu budowy.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością

dotrzymania terminów określonych  w ust.1, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak  niż

o czas trwania tych okoliczności.

§ 4

#### Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

5) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy,

6) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące

się na placu budowy w trakcie realizacji robót,

7) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie obowiązującymi przepisami, normami

oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

3) protokolarnego przejęcia placu budowy,

4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia,

5) zabezpieczenie i oznakowania prowadzonych robót,

6) zabezpieczenie i utrzymanie porządku na budowie oraz przestrzeganie przepisów BHP,

7) ponoszenie odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych

w związku z prowadzeniem robót,

8) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, jeżeli występują,

9) prowadzenie dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym organom i przedstawicielom

Zamawiającego celem dokonania wpisów  i potwierdzeń,

10) zgłoszenia wykonanych robot do odbioru końcowego wg zasad określonych w § 7 umowy,

11) na wbudowywane materiały obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,

12) na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązany jest okazać

stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

13) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektu,

14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie gwarancji, aprobat

technicznych, atestów i certyfikatów jakości, deklaracji zgodności z Polskimi Normami na

wbudowane materiały.

15) przygotować dokumentację powykonawczą windy do odbioru przez  Urząd Dozoru Technicznego,

16) zapewnienie objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz kierownika robót elektrycznych w specjalności

instalacje elektryczne posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów

Budownictwa,

17) Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w

widocznym miejscu tablice informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia.

18) po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania terenu robót.

§ 5

###### Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną na budowie, w tym w szczególności, warunkami

lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości

i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać

roboty budowlane i montaż dźwigu na warunkach określonych w umowie.

2. Przedmiot umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców (zakres rzeczowy

i udział Podwykonawców),*

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robót Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży

umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót. *

4.  Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy, który jest

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. *

5. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne

postanowienia są nieważne.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za  swoje

własne. *

§ 6

Przedstawiciele na budowie

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego ……. ………………………..,

2. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w osobie -  ……………………………..

2) Kierownika robót elektrycznych -…………………………..

3. Osoby wskazane w ust.1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo

budowlane.

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami osoby

wskazane w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona na piśmie i wymaga

akceptacji przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacja i doświadczenie tych osób będą takie

same  lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Skierowane, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w

ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy

Wykonawcy.

6. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy

będzie ……………………………………………….

7. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony  Zamawiającego

będzie …………………………………………

8. Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wykonaniu

zobowiązań w czasie realizacji umowy oraz do usuwania tych przeszkód.

§ 7

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu określonego w § 1

niniejszej umowy.

2. W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca.

3. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

w ciągu 3 dni powoła Komisję odbioru i przystąpi w kolejnych 3 dniach do czynności odbioru.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości

wykonania przedmiotu odbioru wymienione w § 4 ust.2 pkt.14.

5. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia

poczynione w trakcie odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady:

1)) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia

wad,

2) nie nadające się do usunięcia, jeżeli:

a) umożliwiają one użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) uniemożliwiają użytkowanie obiektu, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie  w

wysokości:  netto …………..  zł, podatek VAT ………… zł, brutto ………………………. zł,

( słownie: ……………………..).

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym

mowa w § 1 umowy, jak również nie ujęte w zakresie rzeczowym, a niezbędne do wykonania

przedmiotu zamówienia.

§ 9

## Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy zostanie uregulowane przelewem

w terminie do 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT, na konto w niej wskazane.

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót budowlanych.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla

Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia

faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców.*

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

5. Datą zapłaty jest dzień wykonania polecenia przelewu bankowego.

§ 10

## Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 8 ust. 1umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według

uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% wartości

wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie

należne z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia.

§ 11

##### Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji:

1)  na roboty budowlane na okres min.60 miesięcy.

2) dźwig hydrauliczny na okres min.24 miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust.1,

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję w dniu odbioru robót.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych

z przyczyn zawinionych przez niego w terminie do 3-ch dni, jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w

innym terminie uzgodnionym przez strony.

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający usunie

wady na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiający będzie korzystał z praw przysługujących z tytułu rękojmi na okresy wymienione w ust.1

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

8. Po zakończeniu okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony

niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5% wynagrodzenia  brutto o

którym mowa w § 8 ust.1 umowy tj. kwotę …………………… słownie zł; …………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zapieczenia należytego

wykonania umowy w formie …………………………………………………………………………….

3. Ustala się, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję

wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu

gwarancji  i rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze

robót potwierdzonym protokołem odbioru robót,

2) 30%  zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym

mowa w ust.6 pkt.2 w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad.

§ 13

## Zmiana umowy

1.W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne

dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

1)  Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

3) Zmiany Podwykonawców, formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4) Terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i

Wykonawcy, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5) Zmiany stawki podatku VAT.

2. Zmiana treści umowy o okoliczności wymienione w ust.1 nie może prowadzić do zwiększenia

wynagrodzenia.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności takiej umowy.

§ 14

## Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

## Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 17

Integralna cześć umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy z dnia  ……...

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Dokumentacja projektowa

# WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

### AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY

............................................................................................

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

JK