załącznik nr 7  do SIWZ

- P R O J E K T  -

Umowa nr WPR.273.   .2012

zawarta w dniu …………………………... pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą 57-200 Ząbkowice Śl.

ul. Sienkiewicza nr 11, NIP 887-16-29-254, Regon 890718403, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, reprezentowany przez:

1. …………………………………….

2………………………………………

Przy kontrasygnacie

…………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez

…………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”:

w rezultacie postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie  z art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawa zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)  w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa,  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa jakości połączeń drogowych

Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149 D i 3143D wraz z

obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 390).

2. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Przebudowę ciągu drogowego o łącznej długości 10.211 km, na który składają się odcinki dróg powiatowych nr 3149D i 3143D przebiegających przez miejscowości: Przyłęk, Dzbanów, Ożary i Kamieniec Ząbkowicki wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Ożary.

- poszerzenie przebudowywanych dróg do minimum 5.5 m,

- przebudowę skrzyżowań drogi nr 3149D i 3143D z drogami gminnymi i powiatowym: 3160D,

3340D, 3146D, 3145D, 3159D, 3142D,

- budowę chodnika w miejscowości Przyłęk na odcinku wymagającym, ze względów bezpieczeństwa,

oddzielenia ruchu pieszego od kołowego ok. 1280m,

- przebudowę kanalizacji burzowej wzdłuż projektowanego chodnika, ok.970 mb,

- remont nawierzchni z kostki kamiennej w miejscowości Przyłęk na długości ok.1150 mb.

- remont poręczy mostu na rzece Nysa Kłodzka (piaskowanie i malowanie),

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych (wyrównawczej oraz ścieralnej) na przebudowywanych

odcinkach dróg nr 3149D i 3143D,

- przebudowę zatoki autobusowej w miejscowości Dzbanów,

- przebudowę obiektu mostowego leżącego w ciągu drogi nr 3149 D w miejscowości Ożary,

- przebudowę przepustów pod modernizowanymi drogami - 19 szt.

- wykonanie zjazdów na posesje oraz drogi gminne i do pól wraz z przepustami w ciągu pasa

drogowego przebudowywanych dróg,

- renowację istniejących rowów wraz ze skarpowaniem,

- regulację poboczy wraz z ich utwardzeniem mieszanką mineralną kamienną,

- korektę projektowanej niwelety pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń

i wzniesień,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego, a w obrębie skrzyżowań także oznakowania

poziomego,

- wycinkę drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne, zieleń przydrożna.

Projektowana przebudowa dróg przewidziana jest w granicach pasa drogowego stanowiącego

własność Powiatu Ząbkowickiego.

3. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z  podziałem na etapy:

-  I etap odcinek drogi powiatowej nr 3149 D w m. Przyłęk od km 9 + 189 do km 10 + 540 i od km

10 + 552 w m. Przyłęk do km 16+060 w m. Ożary o długości 6.859 mb.

- II etap odcinek drogi powiatowej nr 3149 D wraz z obiektem mostowym w Ożarach od km 16+060

do km 16+080 i odcinek drogi powiatowej nr 3143 D od km 0+003 do km 3+335 o dł. 3.352 mb.

4. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie:

- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarów robót,

- kosztorys inwestorski,

- projekt organizacji ruchu,

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej w szczególności:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.),

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.1389),

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr  202, poz. 2072 ze zm.).

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dla projektu wszelkich wymaganych przepisami prawa

uzgodnień, opinii, oświadczeń i pozwoleń.

7. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego, powstałe w

wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

8. Dokumentację należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej na nośnikach CD;

a) projekt zagospodarowania terenu, projekt arch.- budowlany i wykonawczy – 6 egz. + na nośniku

CD - 1 egz.

b) przedmiar robót + kosztorys inwestorski w programie Norma Pro – 2 egz. + na nośniku CD - 1 egz.

w formacie PDF i edytowalnym (.kst),

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. + na nośniku CD -1 egz.

d) schemat organizacji ruchu 2 egz. + na nośniku CD.

9. Na rzecz wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże Wykonawcy:

-  aktualną mapę do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzję  o lokalizacji celu publicznego na odcinek w Gminie Bardo,

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego na odcinek w Gminie Kamieniec Ząbk.

- pełnomocnictwo w celu uzyskania do projektu wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii,

oświadczeń i pozwoleń.

10. Wykonawca przekaże w terminie do 30 dni po dacie zawarcia umowy „wyciąg z projektowanej

dokumentacji technicznej” (skrótowe przedstawienie założeń i podstawowych parametrów

projektu, koszt inwestycji ), które to dane będą niezbędne do wniosku Powiatu Ząbkowickiego o

dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego.

§ 2

Wymagany termin wykonania zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy.

§ 3

Upoważnionymi przedstawicielami w sprawie opracowania dokumentacji i wykonania umowy są:

1) Ze strony Zamawiającego    ………………………………………………………

2) Ze strony Wykonawcy       ………………………………………………………

§ 4

1. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz

opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji

projektowej.

2. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w toku postępowania o wydanie

pozwolenia na budowę bądź przyjęcia zgłoszenia w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i

niezwłoczne uzupełniania projektu na wezwania organu administracji architektoniczno-budowlanej.

§ 5

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest do:

1) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych,

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.

2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub nadzór

inwestorski,

4) przedstawiania Zamawiającemu propozycji rozwiązań zamiennych, w przypadku niemożności

zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt

zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde rozwiązanie musi

być zaakceptowane przez Zamawiającego,

5) poprawiania błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami lub uzupełnianie rysunków,

detali bądź opisu technologii wykonania zawartych w dokumentacji – bez prawa do odrębnego

wynagrodzenia,

6) uczestnictwa w naradach technicznych,

7) powiadamiania Zamawiającego i Wykonawcę robót o stwierdzonych w toku realizacji inwestycji

uchybieniach i niezgodnościach z dokumentacją projektową w celu podjęcia odpowiednich działań;

8) udziału w odbiorach poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym

inwestycji,

9) współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej

uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

10) liczba pobytów nadzoru autorskiego - projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z  uzasadnionych

potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu

inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

2. Nadzór autorski będzie pełniony w okresie realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin

rozpoczęcia robót budowlanych określa się na IV.2013r. a zakończenia na IX.2014 r.

§ 6

1. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej

jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru

w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba że strony ustalą inny termin.

4. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego  nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i

prawnych dokumentacji projektowej.

5. Zamawiający jeżeli otrzymał wadliwą dokumentacje projektową, ma prawo żądać od  Wykonawcy

bezpłatnego usunięcia wad w projekcie i na obiekcie, bez względu na wysokość związanych z tym

kosztów.

§ 7

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  wynosi:

netto …..…..……zł, podatek VAT ….…………zł brutto…. .……………zł

(słownie zł: ..…………………………………………………………………………………………...).

w tym:

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

netto…  ……………….. zł, podatek VAT ………. brutto ……………….zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………………),

b) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego:

netto…  ……………….. zł, podatek VAT ………. brutto ……………….zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………………),

2. Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

3. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie waloryzowane o wskaźnik inflacji podawany

przez Prezesa GUS dla tego typu usług, począwszy od  2013r.

4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT za pełnienie nadzoru autorskiego za

zakończony i odebrany  I etap i II etap końcowy.

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT za opracowanie dokumentacji projektowej jest protokół

zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust.2 oraz wykonanie zawartych w nim ustaleń.

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem  w terminie 21 dni od daty otrzymania  faktury VAT, na

konto w niej wskazane.

7. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy.

§  8

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie

trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§  9

Wykonawca odpowiada za działania i za zaniechania osób z których pomocą zobowiązanie wykonuje,

jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§  10

Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty wykonane na jej podstawie.

§ 11

O zauważonych wadach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

§ 12

Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, może:

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

2) odstąpić od  umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego,

3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla

Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

§ 13

Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

§ 14

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy

dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rękojmi za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – odszkodowanie za odstąpienie w wysokości 20%

sumy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust.1,

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia,

5) za niestawiennictwo nadzoru autorskiego zgodnie z § 5 ust.1 pkt.10 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200 zł brutto każdorazowo.

2. Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w umówionym

terminie płatności wynagrodzenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wskutek zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

odpowiadające pracom zrealizowanym.

6. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145

ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany:

1) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.

3) Terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 16

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową wszelkie prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim w stosunku dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.

§ 17

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu cywilnego

2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z

późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2007r. Nr

223, poz.1655 ),

4. Ustawy dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z

2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)  oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 21

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

§ 22

Integralną część umowy stanowi:

1. Oferta z dnia ………

2. SIWZ

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

### AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY

............................................................................................

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KJ