załącznik nr 6 do SIWZ

- P R O J E K T-

U M O W A  Nr   ........./2009

o roboty budowlane

zawarta dnia ..............................r. w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Starostwem Powiatowym, 57-200

Ząbkowice Śl.. ul. Sienkiewicza 11  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ............................................................  - ........................................

2..............................................................  - .......................................

a firmą:

............................................................................................................................................................

z siedzibą ................................................................................................................................... .......  zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .............................................................  - ..........................................

2. .............................................................  - ..........................................

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania pn.

„Remont pokrycia dachowego, elewacji oraz wymiana stolarki w budynku  przy Pl. Strażackim nr

8 w Ziębicach.

2. Zakres prac obejmuje następujące roboty budowlane w budynku:

- wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki ceramicznej wraz z ołaceniem,

- wymiana obróbek blacharskich kominów, koszy, okapów, rynien i rur spustowych,

- remont instalacji odgromowej (demontaż i montaż wraz z uzupełnieniem),

- uzupełnienie i przetarcie tynków na kominach ponad dachem,

- remont czapek kominowych,

- uzupełnienie i naprawa elementów drewnianych dachu, wraz z czyszczeniem i malowaniem,

- montaż ław i stopni kominiarskich na dachu,

- malowanie kominów i elementów metalowych dachu,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna zespolone PCV w całym budynku,

- wymiana podokienników zewnętrznych,

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej (drzwi przy wejściu szt.2 i do kotłowni),

- remont elewacji budynku wraz z malowaniem farbami fasadowymi,

- remont komina zewnętrznego przy kotłowni,

- odzysk częściowy dachówki z rozbieranego pokrycia z dachówki karpiówki,

- wywiezie gruzu na wysypisko,

3. Szczegółowy opis, zakres i ilość robót został zawarty przedmiarze robót, specyfikacji  technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikami nr 7 i 8 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu zamówienia, zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, niezależnie od

tego, czy  wynikają one wprost z dokumentów określonych w ust.3.

§ 2

### Wymogi materiałowe

1. Zamawiający na rzecz wykonania remontu przekaże Wykonawcy dachówkę ceramiczną karpiówkę

DK 18 gat. I (firmy Jopek) w ilości 25.920 szt, która jest złożona na placu budowy.

2. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

3. Materiały, o których mowa w ust.2 winny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 ze zm.) oraz w

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4. Przewidzianą do odzysku z istniejącego pokrycia dachu dachówkę karpiówkę, Wykonawca

zagospodaruje we własnym zakresie.

5. Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251 ze zm.).

#### § 3

#### Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- wykonania całości robót budowlanych do 40 dni od daty podpisania umowy,

- przekazanie przez Zamawiającego  placu budowy do 3-ch dni od daty podpisania umowy,

2. Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu z powodu;

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienia okoliczności, zdarzenia, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć

pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust.2, niezależnych od Wykonawcy

skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych  w ust.1 termin ten może ulec

przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

4. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę rozpoczęcia odbioru  z

zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem

zakończenia robót będzie data podpisania protokołu odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z

których powodu nastąpiła przerwa z czynności związanych z odbiorem robót.

§ 4

#### Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy,

b) udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

c) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy,

d) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

e) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji robót,

f) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z wymaganiami określonymi w

specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnie obowiązującymi

normami  oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy,

c) zgłoszenia wykonanych robot do odbioru końcowego wg zasad określonych w § 6,

d) zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego,

e) zabezpieczenie i oznakowania prowadzonych robót,

f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia,

g) zabezpieczenie i utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia

i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

h) ponoszenie odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

powstałych w związku z prowadzeniem robót,

j) zlikwidowania placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy, bezzwłocznie po zakończeniu

robót budowlanych oraz uporządkowania terenu budowy,

k) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, jeżeli występują,

l) opracowania projektu organizacji robót budowlanych oraz „plan bioz” jeżeli będzie wymagany

odrębnymi przepisami,

m) na wbudowywane materiały obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

n) na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, obowiązany jest okazać stosowne

dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

o) zapewnienie objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego aktualne potwierdzenie

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

p) ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia,

r) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie protokołów badań

instalacji odgromowej, gwarancji, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości,

deklaracji zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały.

§ 5

###### Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną na budowie, w tym w szczególności,

dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną  wiedzę

fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla  prawidłowego

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach

określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących

Podwykonawców (zakres rzeczowy i udział Podwykonawców),*

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne

postanowienia są nieważne.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim

samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 6

Przedstawiciele na budowie

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru .....................................................który będzie

działał w granicach określonych ustawą Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie

............................................................................................................................................................

3. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy

będzie .........................................................................

4. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony

Zamawiającego będzie .......................................................................................................................

5. Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach w

wykonaniu zobowiązań w czasie realizacji umowy oraz do usuwania tych przeszkód.

§ 7

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu

umowy.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikowe, ulegające zakryciu. Zamawiający

dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 2 dni, od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

3. W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego,

5. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru,

w ciągu 3 dni powoła komisję rozpocznie czynności odbioru. Zakończenie czynności odbioru

winno nastąpić najpóźniej 3 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości

wykonania przedmiotu odbioru wymienione w § 4 ust.2 litera r).

7. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia

poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia

wad,

b) nie nadające się do usunięcia, jeżeli:

- umożliwiają one użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- uniemożliwiają użytkowanie obiektu może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto …………………… zł, podatek VAT ………………..zł, brutto  .................................... zł,

słownie:... ...............................................................................................................................złotych). 3. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o

którym mowa w § 1 umowy, jak również nie ujęte w zakresie rzeczowym, a niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym dla określenia ceny ryczałtowej przedmiotu

zamówienia.

§ 9

## Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy zostanie uregulowane w

terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT, przelewem na konto w niej wskazane.

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót budowlanych.

3. Należność wymieniona w ust.1 będzie uregulowana po przedłożeniu dowodów zapłaty

wynagrodzenia  Podwykonawcom.*

4. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

§ 10

## Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady

stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie

gwarancji - w wysokości 0,2% % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2

umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania

Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

b)za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% wartości

wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

3. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w

terminie ustalonym w § 11 ust.8 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z

obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie

należne z tytułu wykonania udokumentowanego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru części

przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

§ 11

##### Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres min.60 miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub

wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości,

które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie nie zupełnym.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust.1,

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4..Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn

tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które

powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o

grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł

stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe

wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu

umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie rozwiązania technicznego.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję w dniu odbioru robót.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych

z przyczyn zawinionych przez niego w terminie 3-ch dni, jeżeli będzie to możliwe techniczne

lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

9. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający

usunie wady na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiający będzie korzystał z praw przysługujących z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 12

## Zmiana umowy

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą

korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

1)  zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

2) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

3) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób o których mowa w § 6 umowy,

5) terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i od

Wykonawcy, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. warunki atmosferyczne.

2. Zmiana treści umowy o okoliczności wymienione w ust.1 nie może prowadzić do zwiększenia

wynagrodzenia.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie

aneksu, pod rygorem nieważności takiej umowy.

§ 13

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

§ 14

## Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej przyczyny przez okres dłuższy niż 7 dni,

d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli:

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy współudziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu

na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, która odstąpiła od umowy.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający

obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty

wynagrodzenia za wykonane roboty i pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez

Wykonawcę.

§ 14

## Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z

aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 16

Integralna cześć umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

# WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

KJ