załącznik nr 5 do SIWZ

- P R O J E K T-

U M O W A  Nr   ........./2006

o roboty budowlane

zawarta dnia ..................r. w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim, 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ............................................................ - ........................................

2..............................................................  - .......................................

a firmą:

............................................................................................................................................................

z siedzibą ................................................................................................................................... .......  zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .............................................................  - ..........................................

2. .............................................................  - ..........................................

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) rozstrzygniętego w dniu .................................... o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

1. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaprojektowania,

wykonania i przekazania Zamawiającemu hali sportowej (namiotowej) w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbk. ul.Ząbkowicka 30, działka nr ew.grunt.188.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w punkcie III.1. specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej do oferty.

3. Projekt budowlany i roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie zasadami współczesnej

wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową

warunkach.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

### Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- przekazanie placu budowy do 3-ch dni od daty podpisania umowy,

- wykonania dokumentacji projektowej i całości robót budowlanych 60 dni od daty podpisania umowy.

2. Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu z powodu::

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęsk żywiołowych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienia okoliczności, zdarzenia, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust.2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy

realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi

przerwy lub postoju.

4.  Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę rozpoczęcia odbioru

z zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem

zakończenia robót będzie data podpisania protokołu odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z

których powodu nastąpiła przerwa z czynności związanych z odbiorem robót.

§ 3

#### Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy,

b) udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

c) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy,

d) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

e) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji robót,

f) przekazanie kompletu dokumentacji,

g) potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę,

h) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i

odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnie obowiązującymi normami, prawem

budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej,

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (z opiniami, uzgodnieniami) do uzyskania

pozwolenia na budowę,

c) protokolarnego przejęcia terenu budowy,

d) zgłoszenia wykonanych robot do odbioru częściowego i końcowego wg zasad określonych

w § 6,

e) zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego,

f) zabezpieczenie i oznakowania prowadzonych robót,

g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia,

h) zabezpieczenie i utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia

i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

i) prowadzenie dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonania wpisów

i potwierdzeń,

j) ponoszenie odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

powstałych w związku z prowadzeniem robót,

k) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej hali w 2-ch egz. w ciągu 5 dni licząc od

daty zakończenia robót,

l) przekazanie Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o pozwolenie na

użytkowanie wymaga art.57 ustawy Prawo budowlane w terminie określonym w pkt. k

ł) zlikwidowania placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu

prac oraz uporządkowania terenu budowy,

m) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, jeżeli występują,

n) opracowania projektu organizacji robót budowlanych oraz „plan bioz” jeżeli będzie wymagany

odrębnymi przepisami,

o) na wbudowywane materiały obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

p) na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, obowiązany jest okazać stosowne

dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

r) zapewnienie objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia

budowlane, posiadającego aktualne potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów

Budownictwa,

s) ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia,

t) wykonania ewentualnych robót dodatkowych, które zostaną zlecone Wykonawcy na podstawie

protokołu konieczności, sporządzonego przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

w) wszelkie użyte materiały, oraz powstała w ich wyniku hala sportowa będą fabrycznie nowe

oraz wolne od praw i obciążeń osób i podmiotów trzecich

v) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym uzyska pozwolenie na budowę oraz  użytkowanie

hali sportowej.

§ 4

###### Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem

technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną

wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla

prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na

warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących

Podwykonawców (zakres rzeczowy i udział Podwykonawców),

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne

postanowienia są nieważne.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim

samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5

Przedstawiciele na budowie

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru .....................................................który będzie

działał w granicach określonych ustawą Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy  w osobie ....................................................................

3. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy

będzie .........................................................................

4. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony

Zamawiającego będzie ..............................................................

5. Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach w

wykonaniu zobowiązań w czasie realizacji umowy oraz do usuwania tych przeszkód.

§ 6

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu

zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikowe, ulegające zakryciu. Zamawiający

dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni, od dnia zgłoszenia. przez Wykonawcę.

3. W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego,

4. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót. Osiągnięcie

gotowości do odbioru potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru,

w ciągu 3 dni powoła komisję rozpocznie czynności odbioru. Zakończenie czynności odbioru

winno nastąpić najpóźniej 3 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy,

dokumentację powykonawczą, protokoły badań, gwarancje, instrukcje obsługi, aprobaty

techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklarację zgodności z PN, dokumentacje techniczną z

naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce.

8. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia

poczynione w trakcie odbioru.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu

usunięcia wad,

b) nie nadające się do usunięcia, jeżeli:

- umożliwiają one użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- uniemożliwiają użytkowanie obiektu może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto  .................................... zł,

słownie:... ...............................................................................................................................złotych). 2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8

## Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 pkt. 1 rozliczone zostanie na podstawie

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego robót,

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Należność wymieniona w ust.1 uregulowana będzie w terminie 21 dni od daty przedłożenia przez

Wykonawcę faktury VAT Zamawiającemu.

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

§ 9

## Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady

stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie

gwarancji - w wysokości 0,2% % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1

umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania

Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

b)za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% wartości

wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w

terminie ustalonym w § 10 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z

obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą

Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane

i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

§ 10

##### Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru

końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub

wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości,

które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie nie zupełnym.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn

tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które

powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o

grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł

stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe

wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu

umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję w dniu odbioru robót.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych

z przyczyn zawinionych przez niego w terminie 3-ch dni, jeżeli będzie to możliwe techniczne

lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

9. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający

usunie wady na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiający będzie korzystał z praw przysługujących z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 11

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest

następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę

bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego

konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie

przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest

wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów,

po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.

3.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 12

## Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej umowy.

2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych

§ 13

## Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej przyczyny przez okres dłuższy niż 14 dni,

d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli:

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu

odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy współudziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu

na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, która odstąpiła od umowy.

5) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający

obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty

wynagrodzenia za wykonane roboty i pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez

Wykonawcę.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji.

2.W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z

aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanową:

- dokumentacja przetargowa

- oferta Wykonawcy

# WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Uwaga :

Wykonawca wypełnia projekt umowy w zakresie odnoszącym się do niego.

### AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY

............................................................................................

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KJ